# ZAŁ.NR 7 do SIWZ

(ZAŁ.NR.1 do Proj. Umowy)

# HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWO- CZASOWY REALIZACJI ZADANIA :

,,Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie”- etap I

| L.p. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego podział na poszczególne rodzaje robót | Koszt całkowity poszczególnych rodzajów robót (netto) | Termin wykonania poszczególnych rodzajów robót w okresach miesięcznych z podaniem poniesionych kosztów (netto) w PLN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI 2011 | VII 2011 | VIII 2011 | IX 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty rozbiórkowe w budynku szkoły |  |  |  |  | -------------------- |
| 2 | Przebudowa pomieszczeń szkoły - roboty budowlane wewnętrzne |  |  |  |  | ---------------------------------------- |
| 3 | Przebudowa pomieszczeń szkoły - roboty budowlane zewnętrzne |  |  |  |  | ---------------------------------------- |
| 4 | Ocieplenie stropodachu |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |  | -------------------- |
| 6 | Wykonanie instalacji wody |  |  |  |  | -------------------- |
| 7 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  | -------------------- |
| 8 | Wykonanie instalacji wentylacji dla projektowanego zakresu prac związanych z przebudową |  |  |  |  | ---------------------------------------- |
| 9 | Wykonanie instalacji elektrycznej |  |  |  |  | -------------------- |
| 10 | Wykonanie przyłącza wody do budynku szkoły |  |  |  |  |  |
| 11 | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |