Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA…………

(Istotne postanowienia treści umowy – projekt)

W dniu ……………… roku w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Gminą  Rawa Mazowiecka, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez

Wójta Gminy Pana Krzysztofa Starczewskiego, a ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w SIWZ stanowiącej integralną część umowy na

podstawie, której realizowany jest jej przedmiot.

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, przedmiary,

kosztorysy harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót

budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie ustalonego w dokumentacji  etapu robót. Sporządzony protokół

zawiera ocenę wykonania robót.

4. Odbiór końcowy - protokolarne, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do

eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

5. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub

wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami

technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa.

6. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz

dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy

określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

7. Podwykonawca - osoba fizyczna ,prawna lub jednostka organizacyjna o której mowa w art.33 Kodeksu

cywilnego, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł  umowę o wykonanie części przedmiotu

umowy.

8. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od

woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można

zapobiec, ani  przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy realizacji zamówienia

publicznego pn.: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki w miejscowości Bogusławski

Duże gm. Rawa Mazowiecka”

2. Szczegółowy zakres  robót budowlanych  jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać  podczas realizacji

zamówienia został określony w oparciu o projekt budowlany będący integralną częścią umowy :

„Projekt Budowlany placu zabaw i boiska do siatkówki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości

Bogusławski Duże gm. Rawa Mazowiecka”, jak również zakres określony w SIWZ i przedmiarze robót.

3. Po wykonaniu wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ich obmiaru oraz sporządzenia na tej podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powinien zostać podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys powykonawczy nie będzie podstawą ustalenia wynagrodzenia przysługującego wykonawcy a sporządzony zostanie jedynie w celu rozliczenia się zamawiającego z Samorządem Województwa Łódzkiego, który dofinansowuje przedmiotowe zadanie.

§ 3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego

w § 2 umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie placu budowy ,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie terenu budowy,

3) opracowanie planu BIOZ, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, i przepisów ppoż.

w trakcie wykonywania robót.

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

5) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy,

7) ustanowienie kierownika budowy,

8) uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych,

standardu wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnych opinii projektanta,

9) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

10) ubezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenie w okresie

od daty rozpoczęcia do zakończenia projektu:

a) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób

upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób, które nie są upoważnione do

przebywania na placu budowy w wysokości  co najmniej 20.000 zł za jedno zdarzenie,

b) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich w wysokości co najmniej 10.000 zł za

jedno zdarzenie.

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do

akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w umowie i następnie przedstawiane na

każde żądanie Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia o którym mowa

w ust. 1,  a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności

należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu

tych kosztów.

Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych,

11) uporządkowanie terenu  budowy po zakończeniu robót,

12) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przed oddaniem obiektu do użytkowania.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu

(miejscu składowania) oraz na terenie wykonywanych robót.

4. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania

jeżeli będzie to wynikało z wad przedmiotu zawinionych przez Wykonawcę.

5. Wykonawca przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, aż do chwili przekazania obiektu do użytkowania

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizacją umowy,  jak

również przy okazji  jej wykonywania.

Odpowiedzialność ta  rozciąga się również na szkody wynikłe z zachowań podwykonawców i innych osób

z których pomocy lub usług  korzysta Wykonawca.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną

wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych

w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim

samym stopniu, tak jak by to były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia .............................. r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego w tym  przekazanie

Zamawiającemu wszystkich  dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

3. Ustala się, że rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§ 6.

Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiór końcowy.

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych  po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą:  kierownik budowy/robót oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego. W odbiorach częściowych uczestniczą kierownik

budowy/robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego a także  przedstawiciel Zamawiającego.

4. W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownik budowy,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) protokołów badań,

3) kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów budowlanych

4) instrukcji obsługi,

5) aprobat technicznych,

6) atestów i certyfikatów jakości,

7) deklaracji zgodności z PN, PN – EN,

8) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu

umowy, jeżeli miały miejsce,

9) oświadczenia kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

10) rozliczenia rzeczowego i finansowego wykonanych robót podpisanego przez kierownika budowy,

11) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zarejestrowanej przez właściwy Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

12) podpisanej karty gwarancyjnej,

- pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór

częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. O osiągnięciu gotowości robót do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wpisem do

dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego. Termin do

do wyznaczenia daty odbioru  biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia

zawiadomienia na piśmie. Na tej podstawie  Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru

z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których

mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku uznaje się, że

przedmiotowe roboty nie zostały przez Wykonawcę zakończone.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminach ustalonych  w ust. 5 niniejszego

paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to uznaje się,

że przedmiotowe roboty zostały przez Wykonawcę wykonane w ustalonym terminie odbioru.

Postanowienie ust.10 stosuje się odpowiednio.

10.Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia

odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym

fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w wyznaczonym przez siebie

terminie albo nie wyznaczy terminu odbioru zgodnie z postanowieniem ust. 5 i 6  Wykonawca może

dokonać odbioru  przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor   nadzoru

inwestorskiego - zawiadamiając o tym  Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 i 6  niniejszego

paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty

wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe

w łącznej kwocie  ……………………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……………zł

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie brutto ………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta:

…………………………………………………………

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za

całkowicie zakończone etapy robót przedmiotu umowy.  Wystawienie faktur następuje na podstawie

podpisanego przez  inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru

częściowego, a faktury końcowej na podstawie  podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru  końcowego z zastrzeżeniem § 6 ust.10.

Wykonawca może wystawić maksymalnie  dwie faktury z  których ostatnia będzie fakturą końcową.

4.  Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz

z dokumentami  rozliczeniowymi.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.                                                                                                                                                                                        6. Zamawiający dopuszcza rewaloryzację wynagrodzenia brutto Wykonawcy na wypadek zmiany stawek VAT,

§ 8.

Rękojmia za wady,  gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru

końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub

wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które

zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących

w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały

wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od

odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym

niebezpieczeństwie wad, lub jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić

niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu

umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający

może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej

się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej,

estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i treści

określonej w załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu zadania

do udzielenia gwarancji poprzez podpisanie karty gwarancyjnej.

10. Jeżeli w toku odbioru stwierdzono istnienie wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może

według swego uznania:

a) odstąpić od umowy w całości lub w części,

b) żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez prawa Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia

z tego tytułu,

c) obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszenia się wartości użytkowej, estetycznej i

technicznej

§ 9.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie

zostaną wykonane przez Wykonawcę bez  dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających

z niniejszej Umowy.

2. W przypadku wystąpienia robót których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania projektu

budowlanego  i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, a konieczność ich wykonania

zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego zostaną one wykonane i rozliczone

na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 pzp.

3. Wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe , których konieczność wykonania zostanie

potwierdzona przez inspektora nadzoru  inwestorskiego zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonych

negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne           z tytułu wykonania części umowy,  na podstawie  sporządzonego protokółu odbioru wykonanych robót.

§ 11.

Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują  kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady

stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru - w wysokości

0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy

dzień zwłoki.

2) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego, w wysokości 10 % całkowitego

wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

3) za nieterminową realizację robót, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany etap robót za każdy

dzień zwłoki.

3.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę może nastąpić, według uznania Zamawiającego, np. poprzez

potrącenie  jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn,

a także za  spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia

brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy

określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym

odbiór powinien zostać zakończony, przy czym:

a) w przypadku odbioru częściowego pod uwagę brane będzie wynagrodzenie brutto za etap robót

będący przedmiotem odbioru,

b) w przypadku odbioru końcowego pod uwagę brane będzie całkowite wynagrodzenie brutto

o którym mowa w § 7 ust.1 umowy

5.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

6.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte

w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze

zastępczego  usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar

umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

7.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy,

zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej

przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

§ 12.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek

siły wyższej

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu wystąpienia siły wyższej

zobowiązana jest o jej zajściu i ustaniu powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. 	Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami), ustawy z dnia 	07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zmianami) oraz 	Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na osoby trzecie cesji wierzytelności

przysługującej mu  z tytułu  realizacji Umowy.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej

zawartymi), jeżeli zostały przesłane:

-  listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę,

-  listem poleconym,

-  innym potwierdzonym doręczeniem,

-	drogą faksową – w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do każdorazowego zwrotnego 			potwierdzania pisemnego nadawcy otrzymania faksu,  pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,

96-200 Rawa Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany

adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów  nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

Załącznik nr 1.: Wzór gwarancji.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania

umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli

rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu lub miedzy

stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest do pisemnego wezwania strony

przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę

wezwaną w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania stanowi podstawę do podania rozstrzygnięcia sporu

przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1. Wzór gwarancji.

Zał. nr 2 do Umowy nr ……………  z dnia………………

KARTA GWARANCYJNA - wzór

określająca uprawnienia Zamawiającego/ Użytkownika/ z tytułu gwarancji jakości

1.  Przedmiotem karty gwarancyjnej są: roboty budowlane wykonane przy realizacji  zadania

pn. : ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki miejscowości Bogusławki Duże

gm. Rawa Mazowiecka”

- Nazwa budowy: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki miejscowości

Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka”

3. Nazwa miejscowości, ulicy i numer posesji: Bogusławski Duże

96-200 Rawa Mazowiecka

4. Gwarancja została udzielona na urządzenia zamontowane , materiały wbudowane

i roboty budowlano –montażowe w związku z ,, ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska

do siatkówki miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka”

5. Zakres prac przy realizacji zadania obejmował :

- ogrodzenie placu zabaw,

- plac zabaw,,

- utwardzenie terenu żwirem,

- ogrodzenie boiska do siatkówki,

- nawierzchnia boiska koszykówki i siatkówki.

Szczegółowy zakres robót został zawarty jest w projekcie budowlanym

a także w dokumentacji powykonawczej.

5. Data przekazania obiektu budowlanego do użytkowania:

6. Ogólne warunki gwarancji jakości.

  - Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną obiekt budowlany  został wykonany zgodnie z umową, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego /Użytkownika/, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych /szczególnie/ uciążliwych/ nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

  - Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego /Użytkownika/ przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a ) siły wyższej, przez co Strony rozumieją: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne

od woli Stron,

b)  normalnego zużycia budynku lub jego części,

c)  szkód w wyniku zniszczeń lub uszkodzeń mechanicznych.

7.   Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od dnia odbioru obiektu

przez Zamawiającego /Użytkownika/ wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia

się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych

urządzeń.

Czas trwania gwarancji wynosi: zgodnie z mową z dnia 36  miesięcy.

- Nie wymienione wyżej elementy składowe obiektu budowlanego podlegają gwarancji jakości w okresie – jak w umowie.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i możliwości usunięcia Zamawiający /Użytkownik/ zobowiązuje się do przechowania otrzymanej             w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokółu przekazania budynku do eksploatacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie.

Warunki gwarancji przyjął:					Warunki gwarancji udzielił:

Zamawiający /Użytkownik/ :                                                                 Wykonawca: