**Do wiadomości uczestników**

**postępowania przetargowego**

Znak sprawy: DG.271.3.2020 Rawa Mazowiecka, dnia 07.12.2020 r.

*DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka”*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

**Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego inwestycji?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

**Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? W chwili obecnej okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do 60 dni.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej   
i Kartograficznej. Jednakże po dokonaniu zatwierdzenia inwentaryzacji powykonawczej przez w/w organ Wykonawca złoży przedmiotową inwentaryzację do siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 3

**Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami, na których będzie realizowana inwestycja, tj.:

* odnośnie części I zamówienia: obręb wsi Niwna - działki nr: 213/2, 233/1, 232/1, 231/1, 230/2, 230/1, 228/1, 227/3, 222/1, 221/1, 220/1, 218/1, 217/6, 217/8, 216/1, 207/1,208/1, 209/3, 210/1, 212/1, 202/6, 203/12 (własność: Gmina Rawa Mazowiecka) i działka nr 219 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka),
* odnośnie części II zamówienia: obręb wsi Dziurdzioły - działka nr 121 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka) i obręb wsi Zarzecze - działka nr 151/2 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka) i działka nr 176 (własność Gmina Rawa Mazowiecka),
* odnośnie części III zamówienia: obręb wsi Rossocha - działka nr 57 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka) i obręb wsi Rossocha Zakład Doświadczalny - działka nr 37 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka).

Pytanie nr 4

**Prosimy o potwierdzenie, iż nie będzie wykonywane oznakowanie pionowe i poziome.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż zakres remontów dróg będących przedmiotem zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania pionowego i poziomego. Jedynie Część II zamówienia, tj. „Remont drogi Dziurdzioły - Zarzecze” obejmuje demontaż i montaż 2 szt. progów zwalniających.

Pytanie nr 5

**Część I - Prosimy o korektę przedmiarów i podanie ilości drzew do wycięcia o których mówi dokumentacja fotograficzna.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja na remont przedmiotowej drogi była sporządzana w lutym   
2020 r. Do wycinki projektant przewidział 11 szt. drzew kolidujących z wykonaniem remontu drogi.   
W dniu 09.07.2020 r. Zamawiający uzyskał decyzję Starosty Rawskiego zezwalającą na wycinkę przedmiotowych drzew (znak: SAB.II.613.11.2020.BK). Na podstawie tej decyzji Zamawiający dokonał wycinki w sierpniu 2020 r.

Pytanie nr 6

**Część II - Prosimy o potwierdzenie, iż nie będzie prowadzona wycinka drzew.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż podczas realizacji Części II zamówienia, tj. „Remont drogi Dziurdzioły - Zarzecze” nie będzie prowadzona wycinka drzew.

Pytanie nr 7

**Część II - Prosimy o korektę przedmiarów i podanie ilości i gr. ścinki poboczy, o których mówi opis techniczny.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 11 przedmiaru robót uwzględniono przygotowanie koryta i podłoża gruntowego pod wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Przez to należy rozumieć również ewentualną ścinkę zawyżonych poboczy lub podsypanie gruntu w obrębie zaniżonych poboczy drogi.