I.4311.1.2013

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RAWA MAZOWIECKA

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA p.n.:

,,Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach gm. Rawa Mazowiecka”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA RAWA MAZOWIECKA

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

www.rawam.ug.gov.pl

zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego p.n.:

,,Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach                       gm. Rawa Mazowiecka” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji                     istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - kodeks cywilny.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 39 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia (jego wykonania i odbioru)

1.Przedmiotem zamówienia jest:

,,Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach gm. Rawa Mazowiecka” na działkach o numerach: 5/6 i 6/4 w obrębie ewidencyjnym  Garłów w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień [CPV]:

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45214200-2 	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

związanych ze szkolnictwem,

45262210-6	Fundamentowanie,

45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych,

45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego,

45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych,

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45410000-4	Tynkowanie,

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian,

45442100-8	Roboty malarskie,

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9	Roboty instalacyjno-kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

2.Ogólna charakterystyka obiektu i robót do wykonania w ramach przedmiotu

zamówienia:

2.1. Parametry budynku:

Długość budynku /bez zmian/			-	42,91 m

Szerokość budynku /bez zmian/		-	34,59 m

Wysokość budynku /część projektowana/	-	+8,69 m

| Rodzaj powierzchni | Istniejąca | Projektowana | Po rozbudowie |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | 1866,6 m2 | 252,9 m2 | 2119,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 1129,1 m2 | 0 | 1129,1 m2 |
| Kubatura budynku | 9450,6 m3 | 892,7 m3 | 10343,3 m3 |

2.2.Przeznaczenie i program użytkowy – w części, po przebudowie z nadbudową budynku:

Parter	/funkcje dotychczasowe/	- 	162,00 m2

Piętro:

Sala lekcyjna			-	  43,00 m2

Komunikacja			-	  44,10 m2

Komunikacja			-	  54,00 m2

Sala lekcyjna			-	  38,60 m2

Pom. pomocy naukowych	-	    7,10 m2

Sala lekcyjna			-	  43,60 m2

Pom. pomocy naukowych	-	    7,40 m2

Sala lekcyjna			-	  44,10 m2

WC dziewcząt		-	  12,70 m2

Pom. porządkowe		-	    3,70 m2

WC chłopców			-	  14,10 m2

2.3. Przebudową objęto: łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną,

część higieniczno-sanitarną oraz salę lekcyjną na piętrze budynku szkoły.

Nadbudową objęto: łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną oraz

część sanitarno-higieniczną przy sali gimnastycznej.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą  m.in. roboty:

- roboty rozbiórkowe dachowe, ścian i ścianek działowych, posadzek, stropu,

izolacji termicznej, posadzek i wykładzin ścian, elementów betonowych,

- roboty ziemne,

- roboty zbrojarskie i betonowe, fundamentów, słupów, podciągów, ramy, wieńców

i stropów,

- roboty murarskie ścianek działowych, ścian nośnych i kominów,

- wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem,

- montaż stolarki budowlanej, okiennej i drzwiowej,

- wykonanie parapetów,

- roboty tynkarskie i wykładziny ścian płytkami oraz roboty malarskie,

- roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne,

- wylewki i warstwy wyrównawcze pod posadzki,

- wykładziny posadzek i schodów,

- podjazd dla osób niepełnosprawnych.

- wykonanie witryn okiennych widokowych z korytarza poziomu piętra na salę

gimnastyczną,

- przeniesienie wentylatorów w sali gimnastycznej na szczyty budynku,

- wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania

z armaturą i osprzętem oraz osłonami grzejnikowymi,

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej z osprzętem i instalacji odgromowej,

- wykonanie balustrad i barier na schodach i podjeździe dla osób niepełnosprawnych,

- montaż pochwytów  w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych,

- obróbki blacharskie okienne i dachowe,

Szczegółowy zakres  robót budowlanych  jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać

podczas realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym projekt

budowlany zatwierdzony decyzją nr 480/2012 Starosty Rawskiego z dnia

22.11.2012 r., stanowiąca załącznik do SiWZ.

2.4. Wykonawca określi wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia na podstawie

projektu budowlanego w oparciu o własną analizę oraz własny kosztorys. Wykonawca

sporządzając kosztorys powinien uwzględnić w nim również wszystkie rodzaje robót

wynikające z projektu budowlanego. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy

do wyceny wartości robót do oferty, a także późniejszego rozliczenia umowy –

umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu

zamówienia. Nie wymienienie (wyszczególnienie, skalkulowanie) przez Wykonawcę

w kosztorysie ofertowym robót budowlanych wynikających z  zatwierdzonego projektu

budowlanego, a także wynikające ze sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy

z obowiązku ich wykonania. Roboty te Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach

umownego wynagrodzenia ryczałtowego .

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić również:

- organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

- ustanowienie kierownika budowy,

- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

- obsługę geodezyjną, geotechniczną i nadzór archeologiczny,

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- wszelkie zobowiązania wynikające z istotnych postanowień umowy załączonej

do SIWZ (zał. nr 4).

2.5. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

2.6. Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę  oraz

wszelkimi  opiniami i uzgodnieniami potrzebnymi do jego wydania, t.j.

- Decyzja 480/2012 z dnia 22-11-2012r. -pozwolenie na budowę,

- Pozwolenie z dn. 29.10.2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Znak: WUOZ-SK-C.5161.300.2012.KS,

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy z nadbudową budynku ZSO zatwierdzony Decyzją nr 480/2012 Starosty Rawskiego.

2.7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji

jakości. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego. Wykonawca

jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po

odbiorze, z  przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili

odbioru. Gwarancja jest gwarancją wykonawcy, tj. gwarant - Wykonawca udziela

gwarancji na wbudowane materiały, zainstalowane i zamontowane urządzenia,

a także wykonane  roboty całościowo – niezależnie od gwarancji udzielanej przez

ich producenta, dostawcę lub podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest związany

warunkami gwarancji udzielonymi Wykonawcy przez osoby trzecie.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających

z warunków gwarancji udzielonych przez producentów, dostawców materiałów

i urządzeń lub podwykonawców, a w szczególności pokrywa koszty przeglądów

i serwisów w trakcie trwania gwarancji.

2.8. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni od daty

zawarcia umowy.

2.9. Odbioru robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego

przedstawiciele w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiór końcowy

robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór

częściowy w 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym

zgłoszenie to musi zawierać potwierdzenie inspektora nadzoru, że prace zostały

wykonane zgodnie z umową i obiekt pozbawiony jest wszelkich wad.

Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane

ustawami  i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

2.10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w § 6 projektu umowy, nie

wykonanie  w całości zakresu umowy  lub też brak potwierdzenia przez inspektora

nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt  jest pozbawiony

wszelkich wad spowoduje nieprzystąpienie przez Zamawiającego do dokonania

odbioru robót.

2.11. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami

częściowymi za całkowicie zakończone rodzaje robót na danym odcinku ustalone

zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy.  Wystawienie

faktur częściowych nastąpi na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego protokółu częściowego odbioru robót stwierdzającego faktycznie

wykonany zakres  robót, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez

inspektora nadzoru inwestorskiego końcowego protokołu odbioru  robót

stwierdzającego faktyczne wykonanie zadania. Termin płatności faktur wynosi do

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz  z dokumentami

rozliczeniowymi. Zamawiający dopuszcza złożenie maksymalnie 3 faktury.

2.12. Występujące w dokumentacji budowlanej nazwy własne producentów materiałów nie

są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować jako materiały przykładowe do

określenia  parametrów  i wymogów technicznych materiałów występujących

w dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż

wskazane w projekcie budowlanym i SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany

wykazać na etapie realizacji robót, że oferowane przez niego materiały i roboty

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ,

załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji

projektowej.

2.13. Zamawiający w trakcie wykonywania robót będzie wymagał od Wykonawcy

przedstawienia odpowiednich aprobat technicznych. Wykonawca zobowiązany jest

do prowadzenia badań określonych w SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna)

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają

wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

(SST)

2.14. Przed przystąpieniem do robót, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem

Podwykonawców, zobowiązany jest do przedłożenia zawartych z nimi umów.

Postanowienia umów zawartych pomiędzy Wykonawcą,  a Podwykonawcami

sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiającym będą nieważne.

2.15. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania robót, ażeby wszystkie

roboty, które będą zakłócać normalne funkcjonowanie szkoły – wykonane były do

dnia 31.08.2013 roku.

4. Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia – do 15 września 2013 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania Zamówienia tj.:

a)  dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub równoważne im ważne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należącą do właściwego samorządu zawodowego, której to osobie zamierzają powierzyć funkcję kierownika budowy,

b) dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im ważne uprawnienia należącą do właściwego samorządu zawodowego, której to osobie zamierzają powierzyć  funkcję kierownika robót,

c) dysponują osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do kierowania robotami                                w specjalności sanitarnej i CO lub równoważne im  ważne uprawnienia należącą do  właściwego samorządu zawodowego, której to osobie zamierzają powierzyć funkcję kierownika robót.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców,

którzy:

1) Podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

3) Nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na  przedłużony okres

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3, albo nie zgodzili

się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania.

5) Nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1) Jest niezgodna z ustawą.

2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu

o dokumenty, oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć

Wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty Wykonawcy:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - sporządzony według wzoru druku załączonego do SIWZ

(zał. nr 1).

2) Kosztorys ofertowy - sporządzony zgodnie z zapisami rozdz. 3 pkt 2.4. SIWZ.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowo-czasowy robót określający szczegółowy

zakres z podziałem na poszczególne elementy robót, terminy ich realizacji oraz

wartości kwotowe wynagrodzenia według wzoru druku załączonego do  SIWZ

(zał. nr 7)

4) Istotne postanowienia treści umowy zaakceptowane przez oferenta (zał. nr 4).

Każda strona projektu umowy musi być zaparafowana.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie

art. 24 Prawa zamówień  publicznych składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

Ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne

i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust.1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.

22  ustawy Prawo zamówień publicznych – sporządzony według wzoru druku

załączonego do SIWZ (zał. nr 3).

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej

wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

1) Wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnych z CPV(sporządzony według

wzoru załączonego do SIWZ (zał. nr 5) w okresie ostatnich pięciu lat przed

wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości

oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty

te zostały wykonane należycie. Za minimum Zamawiający uznaje wykonanie

jednego obiektu  lub robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż

1 000 000,00 zł.

2) Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych lub

równoważnych im ważnych uprawnień do kierowania budową i  robotami

budowlanymi przy budowie obiektów liniowych przez osoby mające brać

udział w realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym  do  jego realizacji

(zał. nr 6)

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy

złożyć następujące dokumenty:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż

1.000.000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez

Zamawiającego,  może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób

potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 p.pkt 1, 2, 4 składa dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 p.pkt 3 składa zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu  składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt.5

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –

wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 5.

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub pełnomocnictwo do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – z tym, że  pełnomocnictwo

musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem.

2) Oferta winna zawierać dokumenty opisane w punkcie 2 p.pkt 1, 2, 3, 4 dla

każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub

kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby

uprawnione do  podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

3) W przypadku kiedy Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo musi

być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego

z Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

z Wykonawcami

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują pisemnie. Pytania do Zamawiającego muszą być skierowane pisemnie na

adres:

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Zamawiający dopuszcza także inną formę komunikacji faksową –

nr faksu 46-814-42-41.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania

pisemności postępowania.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie

z art. 38 ust.1 PZP pytającemu oraz wszystkim Wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza je na stronie

internetowej  http://bip.rawam.ug.gov.pl/,

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków

zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej:

http://bip.rawam.ug.gov.pl/.

2. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,

jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień

Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień

Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.

12a ust. 1 lub 2 ustawy. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień

Publicznych” Zamawiający zamieści  informację o zmianach na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Rawa Mazowiecka oraz na stronie internetowej  http://bip.rawam.ug.gov.pl/

3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest: Jan Przyborek tel. 46 814-45-66 od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1400

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

8. Wymagania dotyczące wadium

- Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 18 000,00 zł.

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego

BS Mszczonów O/Rawa Mazowiecka  24 9302 1027 2601 6447 2000 0050                            z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu

przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości - w formie oryginału Wykonawca składa razem z ofertą.

5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5

ustawy Prawo zamówień publicznych. na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą.

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9. Zamawiający dokonuje zwrotu i zatrzymania wadium zgodnie z art.46

10. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy zawarte w art. 45 i  46.

9. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o

tym Zamawiającego.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem

czytelnym.

2) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą przez

Wykonawcę - wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

3) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki

i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi

przez Zamawiającego wzorami (załącznikami do SIWZ), zawierać informacje i dane

określone  w tych dokumentach.

6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem

osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

7) Zaleca się by oferta była złożona w zamkniętym podwójnym opakowaniu

zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący

zachowanie poufności jej treści do  czasu otwarcia. Na opakowaniu zewnętrznym

umieścić należy napis: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego pn.: ,,Przebudowa z nadbudową budynku ZSO w Boguszycach”,

oraz zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 12 marca 2013r. godz. 1015 i a także

adres Zamawiającego.

Na opakowaniu wewnętrznym należy dodatkowo umieścić nazwę i adres

Wykonawcy.

8) Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane i spięte

w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

10) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty w formie pisemnej przed

terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich

samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu

zewnętrznym z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”  (pozostałe oznakowanie wg pkt 1

p.pkt7).

11) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas

publicznego otwarcia ofert.

12) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca prac. Koszty wizji lokalnej miejsca

prac ponosi Wykonawca.

13) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych

zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.

14) Koperty oznakowane „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane podczas publicznego

otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Oferty, których dotyczy wycofanie nie

będą otwierane.

15) W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania

oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej

przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

16)  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Stosowne

zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym

razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.

17)  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych

elementów oferty. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków

płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

2.  Oferta wspólna

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których

mowa w pkt. 2.1.

4) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 2.1. została wybrana, Zamawiający

będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rawie Mazowieckiej przy

Al. Konstytucji 3  Maja 32 pok. 202, do godz. 1000  dnia 12 marca 2013r .

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 marca 2013r. o godz.1015  w siedzibie

Zamawiającego w pok. nr 301.

4. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu

ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ryczałtowa oferty podana przez Wykonawcę w formularzu oferty uwzględnia

wszystkie zobowiązania, tj.: wykonanie pełnego zakresu robót określonego w opisie

przedmiotu zamówienia – rozdział 3 SIWZ, zgodnie z harmonogramem rzeczowym

organizacji i wykonania robót oraz zgodnie z  postanowieniami umowy i innymi

zapisami SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany .

Orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia określa

załączony przykładowy przedmiar robót, ułatwiający zdaniem Zamawiającego,

skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany

i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę oraz własny kosztorys .

Załączony przedmiar nie stanowi podstawy wyceny wartości robót do oferty,

a także późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie

podlega zmianie w trakcie realizacji.

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych.

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu  zamówienia może zwrócić się w określonym terminie do Wykonawcy

o udzielenie wyjaśnień  dotyczących ceny.

5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług

niezgodnego z przepisani ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku

akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz

sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa

kryterium, waga, sposób punktowania):

CENA - waga 100 %

Ocena wg. następującego wzoru:

C w =(C min :Cx)x 100 pkt.

gdzie:

C w - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej,

C min - minimalna cena oferty zakwalifikowanej do udziału w przetargu,

Cx – cena oferty ocenianej.

2. Wartość punktowa ceny będzie ustalona poprzez wyliczenie stosunku ceny

najniższej do ceny oferty badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez

znaczenie procentowe kryterium.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i uzyska największą

ilość punktów w łącznej ocenie.

4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez

Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Umowa (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ ) w sprawie realizacji zamówienia

publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści

niniejszej SIWZ oraz  danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą

ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona

przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych

podmiotów przed przystąpieniem do  podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Z umowy regulującej współpracę wynikać będzie, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim

zakresem przedmiot zamówienia,

b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący

realizację zamówienia,

d) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec

Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej

gwarancji.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej

wyboru,

2) nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało

miejsce,

4) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie

miało miejsce,

5) termin, określony zgodnie z art.94 ust.1 pkt.1 lub 2, po którego upływie umowa

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka ,

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.rawam.ug.gov.pl

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania

przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym w art.94 PZP

9. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do ubezpieczenia placu

budowy w zakresie i na warunkach zawartych w projekcie umowy

(zał. 4 do SIWZ) § 3 ust. 2 pkt 11.

10. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego

Wykonawcę.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

które służyć  będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca  jest jednocześnie gwarantem również

pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane

będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w wysokości:  5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku

następujących formach:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Mszczonów O/Rawa Mazowiecka 24 9302 1027 2601 6447 2000 0050

z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję

Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów

odpowiednich dokumentów u Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do

zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz termin obowiązywania gwarancji i termin zwrotu gwarancji.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                               w następujący sposób:

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona

w terminie  nie później niż w15 dniu po upływie  okresu rękojmi za wady .

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone

w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej

umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego  lub konieczność

wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było

przewidzieć i Zamawiający nie przewidział w chwili  zawarcia umowy,

a w szczególności zmiany postanowień mogą dotyczyć:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami

leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi

zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczność przesunięcia

terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji

przedmiotu umowy takie jak: warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające terminowe wykonanie

przedmiotu umowy, itp.

2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana projektu budowlanego –

zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub

sposób wykonywania przedmiotu umowy m.in. takich jak: warunki atmosferyczne,

archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, nie przewidzianych  kolizji z sieciami

infrastruktury mające istotny wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

itp.

3) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla

Zamawiającego.

4) Postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi

wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

5) Rewaloryzacji wynagrodzenia brutto Wykonawcy na wypadek zmiany stawek WAT,

6) Konieczności wprowadzania  zmian w dokumentacji projektowej na etapie

realizacji zadania. Każda zmiana powinna być potwierdzona protokołem

konieczności spisanym przez strony.                                                                                                             2. Każda zmiana musi być korzystna dla Zamawiającego. Zamawiający uznaje za

zmianę korzystną taką, która nie zwiększy wynagrodzenia przysługującemu

Wykonawcy, a poprawi względy:

- użytkowe,

- eksploatacyjne,

- funkcjonalne,

- w zakresie bezpieczeństwa,

- w zakresie rozwiązań technicznych.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. W takim  przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania  części umowy potwierdzonej zapisem w protokole odbioru.

4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą,

który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza.

5. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru

(zał. nr 4), podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego

Wykonawcę pismem powiadamiającym o wyborze jego oferty.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

8. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej

Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne

1.  Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1/ opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,

3/ odrzucenia ofert odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do prezesa K.I.O. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony a art. 27 u.2 PZP, albo w terminie 10 dni od dnia –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie  wobec treści ogłoszenia, także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia  specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Zamawiający przekaże niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania kopię odwołania  jednocześnie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania.

5. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

18. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę

wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

19. Informacja dotycząca składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Informacja dotycząca udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy.

21. Informacja dotycząca składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Załączniki do specyfikacji

nr 1 - Formularz ofertowy – wzór

nr 2 - Przykładowy przedmiar robót

nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr 4 - Wzór umowy

nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

nr 6 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami mającymi odpowiednie uprawnienia do

wykonania zamówienia.

nr 7 - Harmonogram organizacji i wykonania przedmiotu umowy - wzór

nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

nr 9 - Projekt budowlany

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka 18 lutego 2013r.

Załącznik nr 1

do SIWZ zadania p.n.:

„Przebudowa z nadbudową budynku

Zespołu Szkół Ogólnokształcących”

W Boguszycach

.................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia)

OFERTA

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących”                                                                              w Boguszycach

I. DANE WYKONAWCY.

1. Nazwa: ……................................................................................................................

2. Adres: ........................................................................................................................

3. Osoby reprezentujące:

3.1........................................................stanowisko ........................................................

3.2........................................................stanowisko .......................................................

4. Wytypowana osoba na Kierownika Budowy:

.............................................................uprawnienia......................................................

5. Konto bankowe wykonawcy: ...................................................................................

6. Numer ewidencji podatkowej NIP: ...........................................................................

II. OFERTA.

1.Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia publicznego  p.n.:

„Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących”                                                                              w miejscowości Garłów

za kwotę ryczałtową:

- netto: …………………………………………..................................................... zł

- plus podatek  VAT  23 %, wartość podatku VAT .............................................zł

- razem brutto: ....................................................................................................zł

(słownie brutto: ………….....................................................................................zł

2. Wadium w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 zł) zostało wniesione w dniu ......................... w .........................................................

w formie.................................................................................................................

3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do złożenia przed podpisaniem

umowy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszego zamówienia w formie

........................................ w wysokości ...............................zł, co stanowi 5 % ceny całkowitej (brutto).

4.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia:……………

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ, projektem budowlanym, oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

6.  Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego  w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.

8.  Oświadczamy, że przed przygotowaniem oferty zapoznaliśmy się z warunkami budowy, co do których nie wnosimy zastrzeżeń.

9.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej  gwarancji

jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz rękojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy.

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy realizować sami/z udziałem

Podwykonawców*. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć

podwykonawcom/* obejmuje:......................................................................................................................

......................................................................................................................................

Zastrzeżenia Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

......................................................................................................................................

Inne informacje Wykonawcy:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Załączniki do oferty:

1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 6 SIWZ.

.....................................................

(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub

osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

.................................... dnia..............

(miejscowość)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do SIWZ  zadania pn.				,,Przebudowa z nadbudową		budynku ZSO w Boguszycach”

........................................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  pn.:

,,Przebudowa z nadbudową budynku ZSO w Boguszycach”

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki dotyczące  udziału

w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności                w związku z  realizacją zamówienia działalności, czynności zgodnie

z wymogami ustawowymi.

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych

przedsięwzięć.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi             do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację

zamówienia.

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na

podstawie art.24 prawa zamówień publicznych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych

w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.…….............................................

(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

dnia.............. ....................................

(miejscowość)

Załącznik nr 5

do SIWZ  zadania p.n.:                  		   ,,Przebudowa z nadbudową                          budynku ZSO w Boguszycach”

................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi,

że roboty te zostały wykonane należycie.

| Lp. | Opis wykonanych robót (zakres robót) | Wartość brutto wykonanych robót | Data wykonania robót (zgodnie z zawartą umową) | Miejsce wykonania (adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających, że roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia – wymienione w wykazie, zostały wykonane należycie.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

.…….............................................

(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

dnia.............. ....................................

(miejscowość)

Załącznik nr 6

do SIWZ  zadania p.n.:                                ,,Przebudowa z nadbudową                   budynku ZSO w Boguszycach”

…………………………………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia)

Oświadczenie

Oświadczam, że dysponuję osobami które posiadają niezbędne uprawnienia                 budowlane  do kierowania budową i robotami budowlanymi przy budowie i robotach                            budowlanych związanych z realizacją zadania p.n. ,,Przebudowa z nadbudową,

budynku ZSO w Boguszycach”

.…….............................................

(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

dnia.............. ....................................

(miejscowość)

# ZAŁ.NR 7 do SIWZ

(ZAŁ.NR.1 do Proj. Umowy)

# HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWO- CZASOWY REALIZACJI ZADANIA P.N.:

,,Przebudowa z nadbudową budynku ZGO w Boguszycach  ”

| L.p. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego podział na poszczególne rodzaje robót | Koszt całkowity poszczególnych rodzajów robót (netto) | Termin wykonania poszczególnych rodzajów robót w okresach miesięcznych z podaniem poniesionych kosztów (netto) w PLN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI 2013 | VII 2013 | VIII 2013 | IX 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty rozbiórkowe elementów budynku |  |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie ramy żelbetowej |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie ścian i kominów, |  |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie dachu /konstrukcja i pokrycie/ z sufitami podwieszanymi, izolacją termiczną i obróbkami blacharskimi. |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie schodów na piętro i pochylni dla osób niepełnosprawnych na parterze na zewnątrz budynku, |  |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, |  |  |  |  |  |
| 8 | Wykonanie instalacji wody zimnej i c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 9 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 10 | Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej |  |  |  |  |  |
| 11 | Wykonanie witryn i przebudowa wentylatorów w sali gimnastycznej |  |  |  |  |  |
| 12 | Wykonanie tynków wewnętrznych, wykładzin ścian i malowanie |  |  |  |  |  |
| 13 | Wykonanie posadzek, wykładzin schodów i balustrad |  |  |  |  |  |
| 14 | Wykonanie elewacji z ociepleniem ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ

zadania p.n. :  ,,Przebudowa

z nadbudową budynku ZSO

w Boguszycach”

UMOWA…………

(Istotne postanowienia treści umowy – projekt)

W dniu ……………… roku w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Gminą  Rawa Mazowiecka, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez

Wójta Gminy Krzysztofa Starczewskiego,

a ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej

Integralną część umowy na podstawie, której realizowany jest jej przedmiot.

2. Dokumentacja projektowa - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,

kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres

robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na

materiały  i urządzenia Wykonawcy.

4. Harmonogram  -projekt organizacji i wykonania przedmiotu umowy określający  szczegółowy

zakres rzeczowy  z podziałem na poszczególne rodzaje robót, terminy ich wykonania, etapy

oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane rodzaje  i etapy robót

5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem, ustalonego

w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6. Odbiór końcowy - protokolarne, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie

gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony

w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi

w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub

innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały

oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot

umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy

sprzedanej.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej

formie należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu

przedmiotu umowy.

10. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego

zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas,

któremu nie można zapobiec, ani  przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy realizacji

zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Boguszycach”.

2. Szczegółowy zakres  robót budowlanych  jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać  podczas

realizacji Zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym następujący projekt budowlany

będący integralną  częścią umowy.

1) Projekt budowlany: ,,Przebudowa z nadbudową budynku ZSO Boguszyce” z branżami:

a) Architektura ,

b) Konstrukcja,

c) Wewnętrzna instalacja elektryczna,

d) Wewnętrzna instalacja sanitarna

Roboty budowlane Wykonawca będzie realizował w sposób zgodny ze specyfikacjami

technicznymi   wykonania  i odbioru robót budowlanych (STWOiR).

3. Harmonogram  organizacji i wykonania przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do

umowy określa ogólny zakres rzeczowy robót z podziałem na poszczególne rodzaje i etapy

robót, terminy ich wykonania i kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy

i rodzaje robót na danym odcinku.

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy

technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem

budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony

przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do

usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności

za wady i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy 
        i jego otoczeniem, dokonał potrzebnych pomiarów i badań, a także uzyskał wszystkie

niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty

realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności

uwzględnił w cenie oferty.

6. Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 5 i po

dokonaniu analizy tej dokumentacji oraz po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji

wskazanych w ust. 5, na podstawie tej dokumentacji i pozyskanych informacji, jest w stanie

wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki

budowlanej.

§ 3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ protokolarne przekazanie placu budowy,

2/ przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy,

3/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy,

4/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone

w pomieszczeniu /miejscu składowania / oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ przyjęcie placu budowy,

2/ utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3/ opracowanie planu BIOZ, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP,

a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

4/ prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót,

5/ wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi

Normami, zasadami wiedzy technicznej,

6/ stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego

przedmiotu umowy

7/ zapewnienie obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej na etapie realizacji

umowy i po jej wykonaniu

8/ ustanowienie kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej i kierowników robót

w branży instalacji  sanitarnych i instalacji  elektrycznych.

9) uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu

wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnych opinii projektanta,

10) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

11) ubezpieczenie terenu budowy – zakres i warunki ubezpieczenia, Wykonawca w imieniu

swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenie pokrywające okres od daty

rozpoczęcia do zakończenia projektu:

a/ ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę

w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku

do osób które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy w wysokości kwoty

40.000,- zł za jedno zdarzenie,

b/ ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich 20.000,- zł za jedno

zdarzenie.

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do

akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w umowie i następnie

przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu

uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki

ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie

należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą

Zamawiającego obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

12) uporządkowanie terenu  po zakończonej budowie i doprowadzenie go do stanu istniejącego

przed rozpoczęciem Inwestycji,

13) uzyskanie na własny koszt wszelkich zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót

wynikających z decyzji, opinii i uzgodnień potrzebnych do wydania decyzji o pozwoleniu na

budowę, / np. koszty związane z nadzorem archeologicznym/

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt, wszelkich pozwoleń, decyzji

i dokumentów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania.

4. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z oddaniem obiektu do

Użytkowania jeżeli będzie to wynikało z wad przedmiotu zawinionych przez Wykonawcę.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem

technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną

wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla

prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na

warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców

w takim samym stopniu, jak by to były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Przedmiot umowy, określony w § 2, Wykonawca wykona w terminie:

1/ rozpoczęcie w ciągu 7 dni od podpisania umowy i protokolarnym przekazaniu terenu budowy,

2/ zakończenie i przekazanie do użytku ………………………………………………………….

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie

Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,

określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1/ odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu,

2/ odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie

części robót,

3/ odbiór końcowy,

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu

umowy.

3. W odbiorach robót zanikających ulęgających zakryciu i odbiorach częściowych uczestniczą:

kierownik robót/budowy oraz w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownik

budowy/robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczególności przekazanie:

1/ dziennika budowy,

2/ dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

3/ protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4/ protokołów badań,

5/ instrukcji obsługi,

6/ aprobat technicznych,

7/ atestów i certyfikatów jakości,

8/ deklaracji zgodności z PN, PN - EN

9/ oświadczenia kierownika budowy, ze roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

10/ kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń,

11/ podpisaną przez Wykonawcę kartę gwarancyjną na wykonany przedmiot zamówienia.

12/ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zarejestrowanej przez właściwy P.O.D.G. i K.

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 14 dni,

a odbiór częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do

odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru

inwestorskiego.

7. O osiągnięciu gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany

zawiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez złożenie pisma w siedzibie

Zamawiającego.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się

z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 6

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego

z umowy.

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na

Zamawiającego od dnia odbioru końcowego.

11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru

i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych

z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan

przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w  skład, której wejdzie inspektor nadzoru

inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5

niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania

zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7. umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2. umowy, Strony ustalają wynagrodzenie

ryczałtowe w łącznej kwocie  ……………………… zł netto, plus należny podatek VAT …..%

w wysokości ……………zł

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………….………

słownie brutto ………..…………………………………………………………………………………....

2.  Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,

numer konta: …………………………………………………………

3.  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi

w 3-ech etapach za całkowicie zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem

organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktury częściowej następuje na

podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na

podstawie protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może wystawić maksymalnie trzy  faktury

łącznie z końcową.

4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi

zabezpieczenie w formie  ………………………………………w wysokości 5 % wartości

zamówienia  tj.: ……………………………………………..

2. Zmiany formy zabezpieczenia  mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez

zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70 % nastąpi w terminie 30 dni

od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady.

§ 9.

Rękojmia za wady,  gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru

końcowego.

3  Gwarancja jest gwarancją wykonawcy, tj. gwarant - Wykonawca udziela gwarancji na

wbudowane materiały, zainstalowane i zamontowane urządzenia, a także wykonane roboty

całościowo – niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta, dostawcę lub

podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest związany warunkami gwarancji udzielanych

Wykonawcy przez osoby trzecie.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających z warunków

gwarancji udzielonych przez producentów, dostawców materiałów i urządzeń lub

podwykonawców, a w szczególności pokrywa koszty przeglądów i serwisów w trakcie trwania

gwarancji.

4. Gwarant w okresie udzielonej przez niego gwarancji jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za

wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za

wady powstałe po odbiorze, z  przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili

odbioru.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz z tytułu gwarancji i rękojmii za wady

powstałe po odbiorze, z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie

lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma

właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie

niezupełnym.

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne, które

powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego

o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł

stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego

przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania

technicznego.

9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

Zamawiający może:

1/ odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2/ dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadającej

się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1/ żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2/ żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości

użytkowej, estetycznej i technicznej.

11. Dokument gwarancji wystawiony zostanie wraz z odbiorem końcowym w formie i treści

określonej w załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu zadania

do udzielenia gwarancji poprzez podpisanie gwarancji.

§ 10.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań

Wykonawcy prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego

wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. W przypadku wystąpienia robót których nie można było przewidzieć i nie zostały  przewidziane

na etapie przygotowania projektu  budowlanego  i przeprowadzania postępowania o udzielenie

zamówienia, a konieczność ich wykonania  zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zostaną wykonane i  rozliczone na  podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp.

3. Wysokość wynagrodzenie za roboty dodatkowe,  których konieczność wykonania zostanie

potwierdzona przez inspektora nadzoru  inwestorskiego zostanie ustalona w wyniku

przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują następujące

kary umowne:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu

wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru –

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za

każdy dzień opóźnienia.

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 %

wartości wynagrodzenia Wykonawcy,

c) za nieterminową realizację robót według harmonogramu robót stanowiącego załącznik do

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres na danym odcinku

– za każdy dzień opóźnienia.

2/ Zapłata kary umownej, o której mowa w pkt 1 może nastąpić według uznania

Zamawiającego również poprzez potrącenie  jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

3/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych

przyczyn lub spowodowanie przerwy  w wykonywaniu robót w wysokości 0,2%

wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub

przerwy,

b/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot

umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po

terminie, w którym odbiór powinien zostać zakończony,

c/ za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy w wysokości 10 %

wartości wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art.145 ustawy PZP.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia staje się wymagalne:

a/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b/ za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte

w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze

zastępczego  usunięcia wad.  Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar

umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą

Wykonawcy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych

robót (udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru)

§ 13.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu

i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14.

Podwykonawcy

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, 
       że Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom robót nie wskazanych w ofercie.

2. W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do

bezwzględnego przestrzegania art. 6471 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem ustępów

poniższych.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy

niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

4. Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we

własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega

przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

5. Przepis ustępu 4 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za

roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

6. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na

rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

7. W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy,

Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania

należności z odsetkami na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia

Wykonawcy.

8. W przypadkach spornych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, w tym 
      w przypadku odmowy przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury

podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od odmowy przyjęcia faktury

pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku bezskutecznej mediacji ze strony

Zamawiającego podwykonawca w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o

bezskuteczności mediacji zobowiązany jest do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko

Wykonawcy i do doręczenia złożonego odpisu pozwu Zamawiającemu. Wówczas Zamawiający

zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 100% wartości przedmiotu sporu do

czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.

9. Odbiór faktury podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

10. Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy

lub też zlecenie jakiejkolwiek części robót budowlanych podwykonawcy bez pisemnej zgody

Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy

z winy Wykonawcy, niezależnie zaś od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, do

żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego temu

podwykonawcy.

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za

koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

12. Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego,

przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.

13. Umowa z podwykonawcą musi określać:

1/ zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2/ kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość

danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3/ termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, który nie może być

późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, oraz zasady dokonywania

odbiorów,

4/ warunki płatności przy czym zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po

ich odbiorze z uwzględnieniem przepisów niniejszego paragrafu,

5/ termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

6/ postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

7/ postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą

być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

8/ inne warunki wynikające z postanowień niniejszego paragrafu,

14. Zamawiający nie wyraża  zgody na zawieranie  umów przez podwykonawców z dalszym

podwykonawcą.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają postanowienia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

Budowlanego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem

nieważności na piśmie dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu  realizacji

umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą stronę

odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia

pod następujący adres:

Zamawiający:

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,

96-200 Rawa Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na

ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej

interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

Załącznik nr 1.: Harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót.

Załącznik nr 2.: Wzór gwarancji.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego

rozwiązania sporu lub miedzy stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest

do pisemnego wezwania strony przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich

wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę wezwana w  terminie 7 dni od otrzymania

wezwania stanowi podstawę do podania rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla

Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu

dla każdej ze  stron.

WYKONAWCA	:							ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót.

2. Wzór gwarancji.

Załącznik nr 2

do Umowy nr ……………….………

z dnia………………….……………

KARTA GWARANCYJNA - wzór

określająca uprawnienia Zamawiającego/ Użytkownika/ z tytułu gwarancji jakości

- Przedmiotem karty gwarancyjnej są roboty: budowlane, ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe

wykonane przy realizacji przedmiotu umowy, tj. realizacji zadania pn.: „Przebudowa

z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach”

- Nazwa budowy: „Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Boguszycach

3.   Nazwa miejscowości: Garłów Gm. Rawa Mazowiecka (dz. nr ewid. 5/6, 6/4)

- Gwarancja została udzielona na urządzenia zamontowane, materiały wbudowane

i roboty budowlano –montażowe w związku z realizacją zadania pn.:

„Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Boguszycach”

4.   Przedmiot zamówienie obejmuje:     .

1/ roboty ogólnobudowlane,

2/ roboty instalacji elektrycznych i odgromowych,

3/ roboty instalacji wodociągowych,

4/ roboty instalacji ciepłej wody użytkowej,

5/ roboty instalacji kanalizacyjnej.

6/ roboty instalacji centralnego ogrzewania,

Szczegółowy zakres robót, objętych gwarancją i rękojmią został zawarty w umowie

na wykonanie przedmiotu zamówienia z dnia …………….. spisanej pomiędzy Gminą

Rawa Mazowiecka a …………………………………………………….………………………..

- Data przekazania obiektu budowlanego do użytkowania:

……………………………..2013 r

6.   Ogólne warunki gwarancji jakości.

  - Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot umowy  został wykonany zgodnie z umową, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

  - Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych /wpisanych/     w prowadzonym przez Zamawiającego /Użytkownika/ „Rejestrze reklamacji                         i dokonanych napraw” i zgłoszonych przez Niego w okresie trwania gwarancji  jakości.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego /Użytkownika/, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów szczególnie uciążliwych nie jest możliwe w wyznaczonym terminie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

  - Gwarancja jest gwarancją wykonawcy tj. gwarant - Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane  materiały, zainstalowane i zamontowane urządzenia, a także wykonane roboty całościowo – niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta, dostawcę lub podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest związany warunkami gwarancji udzielanych Wykonawcy przez osoby trzecie.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających                       z warunków gwarancji udzielonych przez producentów, dostawców materiałów                      i urządzeń lub podwykonawców, a w szczególności pokrywa koszty przeglądów                   i serwisów w trakcie trwania gwarancji.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a /   siły wyższej, przez co Strony rozumieją: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne

i niezależne od woli Stron,

b/    normalnego zużycia obiektu  lub jego części,

c/    szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności  użytkowania przedmiotu

umowy (obiektu budowlanego) w sposób niezgodny z zasadami użytkowania.

7.   Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od dnia odbioru obiektu

przez Zamawiającego /Użytkownika/ wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia

się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych

urządzeń.

Czas trwania gwarancji wynosi: zgodnie z umową z dnia…………… 36  miesięcy.

8.   Nie wymienione wyżej elementy składowe obiektu budowlanego podlegają gwarancji

jakości w okresie – jak w umowie.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania                                    i możliwości usunięcia Zamawiający /Użytkownik/ zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokółu przekazania obiektu do eksploatacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował                  w czasie prac nad usuwaniem usterek lub wykonywaniem swoich zobowiązań zawartych   w umowie.

Warunki gwarancji przyjął:					Gwarancji udzielił:

Zamawiający /Użytkownik/                                                                 Wykonawca