Znak sprawy: DG.271.1.2016         					       Załącznik Nr 4 do SIWZ

PROJEKT OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY NR 272.  .2016

W dniu ……………………… roku w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Gminą  Rawa Mazowiecka NIP: 835-15-43-055, REGON: 750148420 zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka - Krzysztofa Starczewskiego,

a ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………..……………………………………………………....

została zawarta umowa na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity) następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w SIWZ stanowiącej integralną część umowy                   na podstawie, której realizowany jest jej przedmiot.

2. Dokumentacja zaplanowanych robót - zbiór dokumentów służących do opisu realizacji przedmiotu umowy obejmujący projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy, decyzje, postanowienia, uzgodnienia, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3. Odbiór końcowy - protokolarne, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym               do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

4. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie            lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

5. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

6. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

7. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne              od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani  przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka”

realizowany częściowo ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu wieloletniego pn. „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”.

2. Zakres robót budowlanych, jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać podczas realizacji zamówienia został określony w oparciu o uproszczony projekt budowlany, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Szczegółową Specyfikację Techniczną.

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi  i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady jakości           i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

4. Roboty winny być wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) Odtworzenie trasy punktów wysokościowych przy liniowych 
    robotach ziemnych w terenie równinnym 					- …………. 2016 r.

2) Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych 				- …………. 2016 r.

3) Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 
    emulsją asfaltową 								- …………. 2016 r.

4) Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną grysowo - żwirową 	- …………. 2016 r.

5) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno 			- …………. 2016 r.

6) Wykonanie izolacji bitumicznej na obiekcie mostowym 			- …………. 2016 r.

7) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej 
     grysowo żwirowej 								- …………. 2016 r.

8) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej 
    (grubość warstwy 5 cm) 							- …………. 2016 r.

9) Ścinanie poboczy mechanicznie 						- …………. 2016 r.

10) Oczyszczenie przepustów rurowych 					- …………. 2016 r.

11) Odtworzenie istniejących rowów 						- …………. 2016 r.

12) Ustawienie oznakowania pionowego 					- …………. 2016 r.

§ 3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego 
w § 2 umowy,

4) odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego należytego wykonania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie placu budowy,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie terenu budowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanie przedmiotu umowy,

5) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy,

6) ustanowienie kierownika budowy,

7) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami oraz zapewni ważność polisy ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji zamówienia.

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego,

9) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

10) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt tymczasowego oznakowania robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po zakończeniu robót,

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne                   dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane                         na warunkach określonych w umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją projektową zaplanowanych robót, przeanalizował je oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

2) innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

3. Wykonawca oświadcza również, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

4. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §2 umowy w terminie do dnia                                      5 lipca 2016 r. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni daty podpisania umowy.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych               co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik robót) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) gwarancji,

2) aprobat technicznych,

3) atestów i certyfikatów jakości,

4) deklaracji zgodności z PN, PN - EN,

5) oświadczenia kierownika budowy, ze roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

6) rozliczenia rzeczowego i finansowego wykonanych robót podpisanego przez kierownika budowy.

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości                     do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków,               o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku                    uznaje się, że przedmiotowe roboty nie zostały przez Wykonawcę zakończone.

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego     w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto:					………………….........……….. zł

plus należny podatek VAT w wysokości: 	…………............................…. zł

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi:	…....................……….........… zł

słownie brutto: …………………...............................................................………………………….……

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury, protokołu odbioru oraz dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców).

3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                 z kompletem wymaganych dokumentów.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 8.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca  zrealizuje część przedmiotu umowy tj. ……………………………………….………..………

…………………………………………………………………….……………………………………………....….  z udziałem podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest  obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo   o treści zgodnej z projektem umowy (art. 143 b). Umowa o podwykonawstwo musi być zgodna                   z postanowieniami zawartymi w art. 143 d ustawy Pzp.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

5. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać:

1) zakres robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, oraz zasady dokonywania odbiorów,

4) warunki płatności, a w szczególności konieczność załączenia do przedkładanych faktur lub rachunków dowodów wykonania zleconego zakresu robót, dostaw lub usług,

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym w odniesieniu do podwykonawców robót budowlanych termin ten nie może być późniejszy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia przez podwykonawcę rachunku lub faktury,

6) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, w tym w szczególności kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw lub usług,

7) postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze niż okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego,

8) inne warunki wynikające z postanowień niniejszej umowy .

6. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące podwykonawców robót budowlanych lub mających 
na celu zabezpieczenie interesów tych podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z art. 143c ustawy Pzp.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy                   niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

§ 9.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Ustala się termin gwarancji jakości …….... miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia oraz rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, polegającego na remoncie drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka.

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg w dniu następnym od daty odbioru końcowego.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad i usterek               w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje wtedy przedłużony o czas naprawy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące                     w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy, sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo                  dla Zamawiającego.

5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7. Zwrot 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi nie później niż w 15. dniu                   po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11.

Roboty uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. W  takim  przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania              części umowy potwierdzonej protokołem odbioru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania robót w trybie natychmiastowym oraz ich zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.

3. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13.

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązane są do zapłaty następujących kar umownych:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie w całości od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % ustalonego łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy w części kara umowna jest naliczana od wynagrodzenia za zadanie, którego odstąpienie od umowy dotyczy. Kara umowna nie przysługuje w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa 
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 10 % ustalonego łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, niezależnie od kar, o których mowa w punktach poniższych. W przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej danego zadania kara umowna jest naliczana 
od wynagrodzenia za zadanie, którego odstąpienie od umowy dotyczy;

b) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jego wykonania. W przypadku zwłoki dotyczącej wykonania jednego lub kilku, kara umowna jest naliczana od wynagrodzenia za zadanie/a, którego zwłoka dotyczy;

c) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego  brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek. Kara jest naliczana od wynagrodzenia należnego 
za zadanie, którego przedmiotem były roboty, w których wystąpiły wady lub usterki;

d) za brak zapłaty lub zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki za dane zadanie;

e) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

g) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na rzecz podwykonawcy, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia stają się wymagalne:

1) za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - w każdym z tych dni.

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwot naliczonych kar umownych należnego mu wynagrodzenia .

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw lub roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte                 w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

§ 14.

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się dokonanie zmian umowy w następujących sytuacjach:

1) jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,

2) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć i Zamawiający nie przewidział w chwili zawarcia umowy a w szczególności zmiany postanowień mogą dotyczyć:

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy (np. siła wyższa)

b) postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie 
po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

d) rewaloryzacji wynagrodzenia brutto Wykonawcy na wypadek zmiany stawek VAT.

§ 15.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 16.

Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenie

1. Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za:

1) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe 
w związku z realizowanymi robotami budowlanymi,

2) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z realizacją zamówienia,

3) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

2.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę OC na kwotę minimum 200.000,00 zł                   z tytułu prowadzonej działalności przez okres trwania umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu OC zdolne do obsługi ewentualnych roszczeń w zakresie wykonywanych robót.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej                mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, z wyłączeniem podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę w trybie art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego.

2. Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa wraz z projektem budowlanym i szczegółową specyfikacją techniczną.

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drogą faksową (w takim przypadku odbiorca zobowiązany 
jest do każdorazowego zwrotnego potwierdzania pisemnego nadawcy otrzymania faksu), 
drogą elektroniczną w postaci skanu pisma (w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest 
do każdorazowego zwrotnego potwierdzania nadawcy otrzymania pisma) lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,

96 - 200 Rawa Mazowiecka

Wykonawca:

…………........................…………………

…………………..…………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji                     lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu lub miedzy stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest do pisemnego wezwania strony przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę wezwana w terminie 7 dni od otrzymania wezwania stanowi podstawę                      do podania rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

6. Przedstawicielami Stron są:

1) ze strony Zamawiającego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 			-	…………………………………..

2) ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót budowlanych  			-	…………………………………..

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi.

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,                        trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY: