Załącznik nr 4 do SIWZ  zadania p..n. :

,,Budowa sieci kanalizacyjnych w  miejscowościach

Konopnica i Żydomice wraz z przykanalikami”

UMOWA…………

(Istotne postanowienia treści umowy – projekt)

W dniu ……………… roku w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Gminą  Rawa Mazowiecka, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez

Wójta Gminy Pana Krzysztofa Starczewskiego,

a ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej integralną

część umowy na podstawie, której realizowany jest jej przedmiot.

2. Dokumentacja projektowa - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,

kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót

budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały

i urządzenia Wykonawcy.

4. Harmonogram  -projekt organizacji i wykonania przedmiotu umowy określający  szczegółowy zakres rzeczowy  z podziałem na poszczególne rodzaje robót, terminy ich wykonania , odcinki  oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane rodzaje  robót na danym odcinku.

5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem, ustalonego w dokumentacji

etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6. Odbiór końcowy - protokolarne, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do

eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub

wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami

technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa.

8. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz

dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy

określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie

należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu  przedmiotu umowy.

10.Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł

umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11.Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od

woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można

zapobiec, ani  przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy realizacji zamówienia

publicznego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Konopnica i Żydomice  wraz

z przykanalikami”.

2. Szczegółowy zakres  robót budowlanych  jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać  podczas realizacji

Zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym następujący projekt budowlany będący integralną

częścią umowy.

1)Projekt budowlany i wykonawczy.

,,Budowa sieci kanalizacyjnych w msc. Konopnica-Żydomice wraz z  przykanalikami” branża:

a)  Sanitarna-   TOM 1: Zagospodarowanie terenu,

b)  Sanitarna-   TOM 2: Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej,

c)  Elektryczna-TOM 3a:Przyłącze energetyczne N.N. dla pompowni P1 w Żydomicach,

d)  Elektryczna-TOM 3b:Zasilanie pompowni przydomowej w miejscowości Konopnica,

2) Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo –wodnych dla potrzeb projektu kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Żydomice,

3)Projekt tymczasowego odwodnienia wykopu budowlanego pod przepompownie ścieków

sanitarnych w miejscowości Żydomice.

Roboty budowlane Wykonawca będzie prowadził i wykonana  w sposób zgodny ze specyfikacjami

technicznymi   wykonania  i odbioru robót budowlanych (STWOiR).

- Harmonogram  organizacji i wykonania przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy określa ogólny zakres rzeczowy robót z podziałem na poszczególne rodzaje i odcinki robót, terminy ich wykonania i kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane rodzaje  robót na danym odcinku.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy 
i jego otoczeniem, dokonał potrzebnych pomiarów i badań, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- 1)warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- 2)innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

- Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 5 i po dokonaniu analizy tej dokumentacji oraz po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji wskazanych w ust. 5, na podstawie tej dokumentacji i pozyskanych informacji, jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

§ 3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego

w § 2 umowy,

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu

/miejscu składowania / oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie placu budowy ,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) opracowanie planu BIOZ, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż.

w trakcie wykonywania robót.

4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu

wykonania robót,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem

organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej,

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej na etapie realizacji umowy i po jej

wykonaniu

8) ustanowienie kierownika budowy w branży sieci i instalacji  sanitarnych  i kierowników robót w

w branży sieci i instalacji  elektrycznych  branży drogowej.

9) uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania

oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnych opinii projektanta,

10) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

11) ubezpieczenie terenu budowy – zakres i warunki ubezpieczenia, Wykonawca w imieniu swoim

i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenie pokrywające okres od daty rozpoczęcia do

zakończenia projektu:

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do

osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy w wysokości kwoty 20.000,- zł za jedno zdarzenie,

b)   ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich 10.000 zł za jedno zdarzenie.

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych,            to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany                     do zwrotu tych kosztów.

Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

12) uporządkowanie terenu  budowy i doprowadzenie go do stanu istniejącego  przed rozpoczęciem

Inwestycji,

13) dokonywanie, w imieniu Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót  wszelkich zgłoszeń

gestorom  infrastruktury znajdującej się na terenie, na którym ma być budowana sieć kanalizacyjna,

14)  uzyskanie na własny koszt wszelkich zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót wynikających z

decyzji, opinii i uzgodnień potrzebnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

15) po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiaru i

kosztorysu  powykonawczego. Kosztorys powinien być podpisany przez kierownika budowy i

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys powykonawczy nie jest podstawą

ustalenia wynagrodzenia przysługującemu wykonawcy sporządza się go w celu rozliczenia się

beneficjenta - zamawiającego z jednostką dofinansującą- Samorządem Województwa Łódzkiego

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt, wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów

koniecznych do oddania obiektu do użytkowania.

4. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania

jeżeli będzie to wynikało z wad przedmiotu zawinionych przez Wykonawcę.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym,

dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy

i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim

samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2. umowy w terminie 225 dni od podpisania umowy

1) rozpoczęcie robót  ustala się w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

2) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Nieprzekraczalny termin wykonania poszczególnych   rodzajów robót został określony w

harmonogramie organizacji i wykonania przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie

Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co

do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rozdaje odbiorów robót:

1)odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu,

2)odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie części robót,

3)odbiór końcowy,

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. W odbiorach robót zanikających i ulęgających zakryciu uczestniczą: kierownik robót/budowy oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego. W odbiorach częściowych uczestniczą kierownik budowy/robót oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego a także przedstawiciel Zamawiającego.

4.W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownik

budowy/robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4) protokołów badań,

5) instrukcji obsługi,

6) aprobat technicznych,

7) atestów i certyfikatów jakości,

8) deklaracji zgodności z PN, PN - EN

9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu

umowy, jeżeli miały miejsce,

10) oświadczenia kierownika budowy, ze roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

11) rozliczenia rzeczowego i finansowego wykonanych robót podpisanego przez kierownika budowy,

12) kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń,

13) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zarejestrowanej przez właściwy P.O.D.G. i K.

14)pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy

15)podpisaną kartę gwarancyjną

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 14 dni, a odbiór

częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. O osiągnięciu gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wpisem

do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru

z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których

mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca

pozostaje w zwłoce.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego

paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia

odbioru końcowego.

11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym

fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną

do tego komisję w  skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym

Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi

podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7. umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2. umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe

w łącznej kwocie  ……………………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……………zł

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie brutto ………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta:

…………………………………………………………

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za

całkowicie zakończone części robót ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania

przedmiotu umowy.  Wystawienie faktury częściowej następuje na podstawie sporządzonego i

podpisanego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru

końcowego. Wykonawca może wystawić maksymalnie trzy  faktury.

4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi

zabezpieczenie w formie  ………………………………………w wysokości 5 % wartości zamówienia

tj.: ……………………………………………..

2. Zmiany formy zabezpieczenia  mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania

wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70 % nastąpi w terminie 30 dni

od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady.

§ 9.

Rękojmia za wady,  gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru

końcowego.

3 Gwarancja jest gwarancją wykonawcy, tj. gwarant - Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane

materiały, zainstalowane i zamontowane urządzenia, a także wykonane roboty całościowo – niezależnie od

gwarancji udzielanej przez ich producenta, dostawcę lub podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest

związany warunkami gwarancji udzielanych Wykonawcy przez osoby trzecie.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających z warunków gwarancji

udzielonych przez producentów, dostawców materiałów i urządzeń lub podwykonawców, a w

szczególności pokrywa koszty przeglądów i serwisów w trakcie trwania gwarancji.

4. Gwarant w okresie udzielonej przez niego gwarancji jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady

fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe

po odbiorze, z  przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,  z przyczyn tkwiących

w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub

wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które

zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

7.Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały

wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od

odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym

niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić

niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne powstałe

wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy

powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający

może:

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej

się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej,

estetycznej i technicznej.

11. Dokument gwarancji wystawiony zostanie wraz z odbiorem końcowym w formie i treści

określonej w załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu zadania

do udzielenia gwarancji poprzez podpisanie gwarancji.

§ 10.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy,

prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach

wynikających z niniejszej Umowy.

2. W przypadku wystąpienia robót których nie można było przewidzieć i nie zostały  przewidziane na etapie

przygotowania projektu  budowlanego  i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, a

konieczność ich wykonania  zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego zostaną

wykonane i  rozliczone na  podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp.

3. Wysokość wynagrodzenie za roboty dodatkowe,  których konieczność wykonania zostanie

potwierdzona przez inspektora nadzoru  inwestorskiego zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonych

negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują następujące  kary

umowne:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady

stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru - w wysokości

0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień

opóźnienia.

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 %

wartości wynagrodzenia Wykonawcy,

c) za nieterminową realizację robót według harmonogramu robót stanowiącego załącznik do

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres na danym odcinku –

za każdy dzień opóźnienia.

2) Zapłata kary umownej, o której mowa w pkt 1 może nastąpić według uznania Zamawiającego również poprzez potrącenie  jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn

lub spowodowanie przerwy  w wykonywaniu robót w wysokości 0,2%  wynagrodzenia za

przedmiot umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy

określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym

odbiór powinien zostać zakończony,

c)  za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy w wysokości 10 %

wartości wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art.145 ustawy PZP.

2.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3.  Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte

w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze

zastępczego  usunięcia wad.  Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych,

które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy

Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych robót

(udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru)

§ 13.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek

siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest

powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14.

Podwykonawcy

- Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, 
że Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom robót nie wskazanych w ofercie.

- W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 6471 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem ustępów poniższych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

- Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

- Przepis ustępu 4 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności z odsetkami na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadkach spornych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, w tym 
w przypadku odmowy przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od odmowy przyjęcia faktury pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku bezskutecznej mediacji ze strony Zamawiającego podwykonawca w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o bezskuteczności mediacji zobowiązany jest do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko Wykonawcy i do doręczenia złożonego odpisu pozwu Zamawiającemu. Wówczas Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 100% wartości przedmiotu sporu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.

- Odbiór faktury podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

- Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy lub też zlecenie jakiejkolwiek części robót budowlanych podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie zaś od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego temu podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

- Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego, przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.

- Umowa z podwykonawcą musi określać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, oraz zasady dokonywania odbiorów,

- warunki płatności przy czym zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze z uwzględnieniem przepisów niniejszego paragrafu,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

- postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- inne warunki wynikające z postanowień niniejszego paragrafu,

- Zamawiający nie wyraża  zgody na zawieranie  umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają postanowienia Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, jeżeli przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na

piśmie dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu  realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,

96-200 Rawa Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany

adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

Załącznik nr 1.: Harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót.

Załącznik nr 2.: Wzór gwarancji.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania

umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli

rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu lub miedzy

stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest do pisemnego wezwania strony

przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę

wezwana w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania stanowi podstawę do podania rozstrzygnięcia sporu

przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8.Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

każdej ze  stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót.

2. Wzór gwarancji.

Zał. nr 2 do Umowy nr ……………  z dnia………………

KARTA GWARANCYJNA - wzór

określająca uprawnienia Zamawiającego/ Użytkownika/ z tytułu gwarancji jakości

- Przedmiotem karty gwarancyjnej są roboty: budowlane, ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe

wykonane przy realizacji przedmiotu umowy, tj. realizacji zadania pn.:

,,Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Konopnica i Żydomice  wraz  z przykanalikami”.

- Nazwa budowy: ,,Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Konopnica i Żydomice

wraz  z przykanalikami”

- Nazwa miejscowości, numery działek  268/4,268/6,487/16,168/1,167/16,167/17,167/2,167/5,167/15,167/14,167/12,477,167/11,778/4

w obrębie ewidencyjnym 16-Konopnica;

114/1,323,218,216,215/1,214,213,212,211/2,211/1,210,66,208,206,205,204,203,202/5,

113,112,110,109,108/2, 107,106,105,104,103,102,101,77,120,122,125,126,127,128,129

w obrębie ewidencyjnym 47-Żydomice;

w jednostce ewidencyjnej Rawa Mazowiecka.

- Gwarancja została udzielona na urządzenia zamontowane, materiały wbudowane i roboty budowlano –montażowe w związku z realizacją zadania pn.:

,,Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Konopnica i Żydomice  wraz  przykanalikami”      .

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących rodzajów robót budowlanych:

ogólnobudowlanych, instalacyjnych i montażowych,

-roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów i przecisków sterowanych,

-roboty instalacyjne przy wykonywaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej

wraz z przyłączami do granicy i na terenie przyłączanych nieruchomości,

-roboty przy budowie pompowni i pompowni przydomowych,

-roboty montażowe przy uzbrajaniu sieci i przyłączy,

-roboty instalacyjne i montażowe przy wykonywaniu instalacji elektrycznych potrzebnej do      prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej,

-roboty przy odtworzeniu nawierzchni drogowej  i uporządkowanie ternu.

Szczegółowy zakres robót został zawarty jest w projekcie budowlanym

,,Budowa sieci kanalizacyjnych w msc. Konopnica-Żydomice wraz z  przykanalikami” branża:

- Sanitarna-      TOM 1: Zagospodarowanie terenu,

- Sanitarna-      TOM 2: Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- Elektryczna-  TOM 3a:Przyłącze energetyczne N.N. dla pompowni P1 w Żydomicach,

- Elektryczna-  TOM 3b:Zasilanie pompowni przydomowej w miejscowości Konopnica,

5.Data przekazania obiektu budowlanego do użytkowania:

6.Ogólne warunki gwarancji jakości.

  - Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot umowy  został wykonany zgodnie z umową, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

  - Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych /wpisanych/ w prowadzonym przez Zamawiającego /Użytkownika/ „Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw” i zgłoszonych przez Niego w okresie trwania gwarancji  jakości.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego /Użytkownika/, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów szczególnie uciążliwych nie jest możliwe w wyznaczonym terminie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

  - Gwarancja jest gwarancją wykonawcy tj. gwarant - Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane  materiały, zainstalowane i zamontowane urządzenia, a także wykonane roboty całościowo – niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta, dostawcę lub podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest związany warunkami gwarancji udzielanych Wykonawcy przez osoby trzecie.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających z warunków gwarancji udzielonych przez producentów, dostawców materiałów i urządzeń lub podwykonawców, a w szczególności pokrywa koszty przeglądów i serwisów w trakcie trwania gwarancji.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a ) siły wyższej, przez co Strony rozumieją: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,

b) normalnego zużycia obiektu  lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności  użytkowania przedmiotu umowy (obiektu budowlanego) w sposób niezgodny z zasadami użytkowania.

7.   Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od dnia odbioru obiektu

przez Zamawiającego /Użytkownika/ wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia

się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych

urządzeń.

Czas trwania gwarancji wynosi: zgodnie z umową z dnia 36  miesięcy.

- Nie wymienione wyżej elementy składowe obiektu budowlanego podlegają gwarancji jakości w okresie – jak w umowie.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i możliwości usunięcia Zamawiający /Użytkownik/ zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokółu przekazania obiektu do eksploatacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek lub wykonywaniem swoich zobowiązań zawartych w umowie.

Warunki gwarancji przyjął:

Zamawiający /Użytkownik/                                                                 Wykonawca